## Slide 1
Présentation intermédiaire
Champion – Loiseau – Rochat – Schubert

## Slide 2: Sommaire
Rappel des Objectifs
Technologies
Etat des lieux
Comparaison planning
Recouvrement du retard
Fonctionnement du groupe

## Slide 3: Rappel des objectifs
Création d’une application permettant de se retrouver entre amis
  Application mobile multi-plateforme
  Gestion de la liste de contacts
  Retrouvailles selon différents modes
  Création de groupe de rencontre

## Slide 4: Technologies

## Slide 5: État des lieux
Interface utilisateur
  Passage de MeteorJS à Ionic2
  Maquette de l’interface finie
  Pages en fin d’implémentation
  Lien des pages avec l’API en cours

## Slide 6: État des lieux

## Slide 7: État des lieux
Serveur
  Implémentation des modèles
  Ajout de l’email
  Implémentation de l’authentification
  Implémentation API en cours
  Tests unitaires sur l’API en cours
  Implémentation du PUSH en cours

## Slide 8: Comparaison planning
Retard
  1 à 2 semaines pour chaque partie
  Tâches imprévues
  Analyse et conception sous-estimées
    Problèmes plus complexes que prévu
    Beaucoup de recherches
    Utilisation des nouvelles technologies

## Slide 9: Recouvrement du retard
Apprentissage de base fini → implémentation plus rapide
Briques de bases faites → liaison
Travailler davantage

## Slide 10: Fonctionnement du groupe
Bonne coordination
  Discussions fréquentes
  Brainstorming productif
  Github

## Slide 11: Questions?